AW呼吸灯项目周期计划

目的 : 说明功能点和工时
适用人员：系统维护人员
日期 ： 2018.3.22
编写者：江秀杰

产品定义：

功能实现：（预计总体耗时30天）
项目整体框架搭建：5天

状态函数调试：每种工作状态平均预计工时1天。

状态切换机制调试：预计工时7天

向app提供接口：预计工时2天

整体效果测试：预计工时2天

与搜狗联调：看搜狗

已完成事项和未完成计划：
板前：已完成-->将两块芯片与状态灯的对应关系数据结构定义好，将芯片的工作原理理解清楚，将实现效果的逻辑接口基本理解清楚，将业务代码的基本架构整理清楚，已经耗时12天。
        未完成-->关于状态切换的机制，有很多情况需要实现
(配网过程一直彗星转动，一旦联网成功即打断这个循环。
  按下静音，然后配网，这时红色应该消失并显示彗星转动，配网成功后红色继续弹出)
估计还要花费7天时间

板后：计划将状态函数单独测试成功，然后其他的功能没有做完的继续做，最后整体测试
因为很多东西必须要有板子才能方便开发和验证效果，所以具体时间还要以板子到手后实际调试为准。至少需要15天.